# Nerve Hub — AI Agent 状态总线

## 技术方案与落地路线图

版本: v1.3

日期: 2026-04-20

品牌: Nerve Hub by nerve-io

定位: 概念打磨 + 技术方案

## 零、品牌体系

### 0.1 品牌架构

nerve-io (GitHub Organization)

│

├── hub                      ← 第一个项目：AI Agent 状态总线（Nerve Hub）

│   └── @nerve-io/hub        单包，内含 core / api / mcp / cli / ui 模块

│

└── (未来项目...)

└── (第二个项目)          nerve-io 组织下的下一个产品

> 命名约定：nerve-io 是组织，hub 是第一个项目。npm 包名为 @nerve-io/hub，CLI 命令为 nerve-hub。未来组织下的其他项目各自独立命名，互不冲突。

### 0.2 命名释义

Nerve — 神经。

在生物学中，神经系统是生物体的"通信基础设施"：神经元通过突触传递电信号与化学信号，协调全身的感知、决策与行动。没有神经系统，器官各自为政；有了神经系统，生命体才能作为一个整体运作。

这正是 Nerve 对 AI Agent 生态要做的事：

| 生物学 | Nerve (技术) |
| --- | --- |
| 神经元 (Neuron) | AI Agent (Claude Code, Cursor, Codex...) |
| 突触 (Synapse) | MCP 接口 / REST API |
| 神经信号 | 任务状态、事件、上下文数据 |
| 中枢神经系统 | Nerve Core Engine |
| 反射弧（自动响应） | 全自动任务流转 |
| 大脑皮层（意识决策） | 人工中继模式 |

### 0.3 品牌理念

> 碳硅结合，不可偏废。

Nerve 的设计哲学源自一个核心信念：有效的 AI 协作不是让机器取代人类，而是让碳基智慧（人类）与硅基智能（AI Agent）通过标准化的"神经通路"无缝协同。

- 硅极端：完全自动化，人类被排除在外 → 失去判断力、创造力和责任归属

- 碳极端：完全人工操作，AI 只是工具 → 无法规模化、效率低下

- Nerve 的答案：构建碳硅之间的"突触"，让信号在两种智慧之间自由流转

设计语言：Logo 和视觉语言应体现"一半神经突触，一半电子线路"的融合感——有机曲线与几何直线的交织，生物质感与科技质感的碰撞。

### 0.4 Slogan

> Nerve — The nervous system for AI agents.

>

> 中文：Nerve — AI Agent 的神经系统。

### 0.5 一句话定位

> Nerve 是 AI Agent 协作的基础设施层。它不执行任务，而是作为所有 Agent 共享的"唯一真理源"，通过标准化 API 和 MCP 接口实现跨平台、跨框架的状态同步与任务协调。

### 0.6 价值主张

> "Connect every agent. Human included."

>

> 连接每一个 Agent，包括人类。Nerve 填补了 MCP（工具接入标准）和 A2A（Agent 通信标准）之间的空白——状态协调层。MCP 解决"Agent 如何使用工具"，A2A 解决"Agent 如何互相对话"，Nerve 解决"Agent 之间如何共享和同步状态"。

## 一、市场缺口验证

### 1.1 现有方案的能力边界

经过对 2025-2026 年 AI Agent 生态的深度调研，确认以下关键发现：

| 方案 | 解决的问题 | 不解决的问题 |
| --- | --- | --- |
| MCP (Anthropic) | Agent 与工具/数据源的标准化通信 | Agent 间状态同步、任务生命周期管理 |
| A2A (Google) | Agent 间的消息格式与交互协议 | 状态持久化、事件分发、任务编排 |
| LangGraph | 框架内的有向图状态管理 | 跨框架/跨平台的状态共享 |
| CrewAI | 角色分工与任务流水线 | 持久化状态、跨 Crew 协作 |
| AutoGen/MAF | 多 Agent 对话式协作 | 结构化状态管理、项目级任务追踪 |

### 1.2 Nerve 的独特位置

┌─────────────────────────────────────────────┐

│           AI Agent 应用层                     │

│  (Claude Code / Cursor / Codex / 自定义...)   │

└──────────────┬──────────────────────────────┘

│ MCP / REST / A2A

┌──────────────┴──────────────────────────────┐

│              Nerve (状态协调层)                │  ← 市场空白

│  状态同步 · 事件总线 · 任务生命周期 · 人工中继   │

└──────────────┬──────────────────────────────┘

│

┌──────────────┴──────────────────────────────┐

│           持久化层 (SQLite / 文件系统)          │

└─────────────────────────────────────────────┘

结论：Nerve 填补的是一个真实且明确的市场缺口。协议层（MCP、A2A）和框架层（LangGraph、CrewAI）都在快速发展，但中间的"状态协调层"几乎空白。

## 二、系统架构

### 2.1 整体架构图

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        Nerve Server                          │

│                                                              │

│  ┌────────────────┐  ┌────────────────┐  ┌────────────────┐ │

│  │  REST API      │  │  MCP Server    │  │  Event Bus     │ │

│  │  Gateway       │  │  (stdio/HTTP)  │  │  (内部模块)     │ │

│  │                │  │                │  │                │ │

│  │  POST /tasks   │  │  Tools:        │  │  publish()     │ │

│  │  GET  /tasks   │  │  - create_task │  │  subscribe()   │ │

│  │  PATCH /tasks  │  │  - update_task │  │  notify()      │ │

│  │  GET  /events  │  │  - query_state │  │                │ │

│  │  ...           │  │  Resources:    │  │                │ │

│  │                │  │  - task-board  │  │                │ │

│  │                │  │  - agent-tasks │  │                │ │

│  └───────┬────────┘  └───────┬────────┘  └───────┬────────┘ │

│          │                   │                   │           │

│          └───────────────────┼───────────────────┘           │

│                              │                               │

│                    ┌─────────┴─────────┐                    │

│                    │   Core Engine     │                    │

│                    │                   │                    │

│                    │  - Task Manager   │                    │

│                    │  - State Store    │                    │

│                    │  - Dependency DAG │                    │

│                    │  - Version Snap   │                    │

│                    └─────────┬─────────┘                    │

│                              │                               │

│                    ┌─────────┴─────────┐                    │

│                    │  Storage Layer    │                    │

│                    │  (SQLite + Files) │                    │

│                    └───────────────────┘                    │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

│              │              │              │

┌────┴────┐   ┌────┴────┐   ┌────┴────┐   ┌────┴────┐

│Claude   │   │Cursor/  │   │Codex    │   │Human    │

│Code     │   │Windsurf │   │CLI      │   │Relay UI │

│(MCP)    │   │(MCP)    │   │(MCP)    │   │(Web UI) │

└─────────┘   └─────────┘   └─────────┘   └─────────┘

### 2.2 三大核心模块

模块一：Unified API Gateway（统一数据接口）

定位：所有 Agent 和外部系统的标准化读写入口。

核心能力：

- RESTful CRUD 接口（任务、项目、事件）

- 可选 GraphQL 层（复杂查询场景）

- WebSocket / SSE 实时事件推送

- API Key 认证 + 可选 OAuth 2.0

接口规范（详见第三章）：

POST   /api/v1/tasks          → 创建任务

GET    /api/v1/tasks          → 查询任务列表

GET    /api/v1/tasks/:id      → 查询任务详情

PATCH  /api/v1/tasks/:id      → 更新任务状态/进度

DELETE /api/v1/tasks/:id      → 删除任务

POST   /api/v1/tasks/:id/sub  → 创建子任务

GET    /api/v1/projects              → 项目列表

POST   /api/v1/projects              → 创建项目

GET    /api/v1/projects/:id/board    → 项目看板视图

GET    /api/v1/projects/:id/dag      → 任务依赖图

GET    /api/v1/events?since=...      → 事件流查询

POST   /api/v1/events/publish        → 发布事件（高级用法）

模块二：MCP & Skill Bridge（智能体接入层）

定位：将 Nerve 的能力封装为标准 MCP 接口，让任何 MCP 兼容的 Agent 能零配置接入。

核心能力：

- MCP Tools（Agent 可调用的操作）：

  - create_task — 创建任务/子任务

  - update_task — 更新任务状态、进度、结果

  - query_tasks — 查询任务（按状态、分配者、项目等）

  - get_task — 获取单个任务详情

  - publish_event — 发布事件通知其他 Agent

  - get_project_context — 获取项目全局上下文

- MCP Resources（Agent 可读取的状态视图）：

  - taskboard://overview — 项目看板概览

  - tasks://{agentId} — 某个 Agent 的任务列表

  - project://{projectId}/context — 项目上下文摘要

  - events://{channel} — 事件流

- MCP Prompts（辅助 Agent 理解协作模式）：

  - start-task — 引导 Agent 开始一个新任务的协作流程

  - report-progress — 引导 Agent 报告任务进度

  - handoff-task — 引导 Agent 将任务交接给其他 Agent

传输方式：

- stdio：本地单 Agent 场景（Claude Code、Cursor 的默认方式）

- Streamable HTTP：多 Agent 共享场景（团队协作、远程部署）

各平台接入方式：

| 平台 | 配置方式 | 传输 |
| --- | --- | --- |
| Claude Code | claude mcp add nerve -- npx @nerve-io/hub | stdio |
| Cursor | .cursor/mcp.json | stdio |
| Windsurf | ~/.codeium/windsurf/mcp_config.json | stdio |
| Codex CLI | .codex/config.toml | stdio |
| VS Code Copilot | code --add-mcp | Streamable HTTP |
| 远程/云端 Agent | HTTP endpoint | Streamable HTTP |

模块三：Project Context Engine（项目管理引擎）

定位：基于 API 数据构建项目级视图，支持任务编排和人工介入。

核心能力：

- 任务依赖图（DAG）：声明式定义任务间的前置/后置关系，自动计算可执行任务

- 状态流转日志：完整的任务状态变更审计日志

- 版本快照：项目状态的关键节点快照，支持回溯

- 人工中继模式：极简 Web UI，供人类在自动化断点处完成数据录入/提取/审批

状态机：

┌──────────┐

│ pending  │ ← 任务创建

└────┬─────┘

│ assign / start

▼

┌──────────┐

│ running  │ ← Agent 开始执行

└────┬─────┘

│

┌────┴──────────────────────┐

│                           │

▼                           ▼

┌──────────┐            ┌──────────┐

│ blocked  │            │ waiting  │ ← 等待人工审批/外部依赖

└────┬─────┘            └────┬─────┘

│                       │ approve / unblock

└───────────┬───────────┘

│

▼

┌──────────┐

│ done     │ ← 完成

└────┬─────┘

│

┌────┴─────┐

│          │

▼          ▼

┌──────────┐ ┌──────────┐

│ archived │ │ failed   │

└──────────┘ └──────────┘

## 三、数据模型与 API 规范

### 3.1 核心数据模型

Project（项目）

interface Project {

id: string;              // UUID

name: string;            // 项目名称

description?: string;    // 项目描述

metadata: Record<string, any>;  // 自定义元数据

createdAt: string;       // ISO 8601

updatedAt: string;

}

Task（任务）

interface Task {

id: string;              // UUID

projectId: string;       // 所属项目

parentId?: string;       // 父任务 ID（子任务）

// 任务内容

title: string;           // 任务标题

description?: string;    // 详细描述

type: TaskType;          // 任务类型

priority: Priority;      // 优先级

// 状态

status: TaskStatus;      // 当前状态

assignee?: string;       // 分配的 Agent ID

progress?: number;       // 进度 0-100

// 结果

result?: TaskResult;     // 任务结果/产出物引用

error?: string;          // 错误信息

// 依赖

dependencies: string[];  // 前置任务 ID 列表

// 元数据

metadata: Record<string, any>;

tags: string[];

// 时间戳

createdAt: string;

updatedAt: string;

startedAt?: string;

completedAt?: string;

}

type TaskType = 'code' | 'review' | 'test' | 'deploy' | 'research' | 'custom';

type Priority = 'critical' | 'high' | 'medium' | 'low';

type TaskStatus = 'pending' | 'running' | 'blocked' | 'waiting' | 'done' | 'failed' | 'archived';

interface TaskResult {

type: 'file' | 'url' | 'text' | 'artifact';

path?: string;           // 文件路径或 URL

content?: string;        // 文本内容

summary?: string;        // 结果摘要

}

Event（事件）

interface Event {

id: string;

projectId: string;

channel: string;         // 事件通道

type: string;            // 事件类型

source: string;          // 发布者 Agent ID

payload: Record<string, any>;

timestamp: string;

}

StateLog（状态变更日志）

interface StateLog {

id: string;

taskId: string;

field: string;           // 变更字段

oldValue?: any;

newValue?: any;

actor: string;           // 操作者（Agent ID 或 'human'）

timestamp: string;

}

### 3.2 REST API 详细规范

创建任务

POST /api/v1/tasks

Content-Type: application/json

X-Nerve-Agent: claude-code  // 标识调用者

{

"projectId": "proj-xxx",

"title": "实现用户认证模块",

"description": "基于 JWT 实现登录/注册/刷新令牌功能",

"type": "code",

"priority": "high",

"assignee": "claude-code",

"dependencies": ["task-yyy"],

"tags": ["auth", "backend"]

}

Response 201:

{

"id": "task-zzz",

"status": "pending",

"createdAt": "2026-04-20T10:00:00Z",

...

}

查询任务

GET /api/v1/tasks?projectId=proj-xxx&status=running&assignee=claude-code

Response 200:

{

"tasks": [...],

"total": 5,

"page": 1,

"pageSize": 20

}

更新任务

PATCH /api/v1/tasks/task-zzz

X-Nerve-Agent: claude-code

{

"status": "running",

"progress": 50

}

Response 200:

{

"id": "task-zzz",

"status": "running",

"progress": 50,

"updatedAt": "2026-04-20T11:00:00Z",

...

}

完成任务并回填结果

PATCH /api/v1/tasks/task-zzz

X-Nerve-Agent: claude-code

{

"status": "done",

"progress": 100,

"result": {

"type": "file",

"path": "/src/auth/jwt.ts",

"summary": "JWT 认证模块实现完成，包含 login/register/refresh 三个端点"

}

}

获取项目看板

GET /api/v1/projects/proj-xxx/board

Response 200:

{

"projectId": "proj-xxx",

"columns": {

"pending": [...],

"running": [...],

"blocked": [...],

"waiting": [...],

"done": [...]

},

"summary": {

"total": 20,

"completed": 12,

"inProgress": 5,

"blocked": 3

}

}

获取任务依赖图

GET /api/v1/projects/proj-xxx/dag

Response 200:

{

"nodes": [

{ "id": "task-1", "title": "...", "status": "done" },

...

],

"edges": [

{ "from": "task-1", "to": "task-2" },

...

],

"readyTasks": ["task-3", "task-5"]  // 所有依赖已满足，可执行的任务

}

## 四、技术方案

### 4.1 技术栈选型

| 层级 | 技术选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 运行时 | Node.js 20+ / TypeScript 5.x | MCP SDK 原生支持，生态最成熟 |
| Web 框架 | Fastify 5.x | 高性能、插件化、Schema 验证内置 |
| MCP SDK | @modelcontextprotocol/sdk | 官方 SDK，支持 stdio + Streamable HTTP |
| 数据库 | SQLite (via better-sqlite3) | 零依赖、本地优先、单文件部署 |
| ORM | Drizzle ORM | 轻量、类型安全、SQLite 支持优秀 |
| 校验 | Zod | MCP SDK 强依赖，统一 Schema 定义 |
| CLI | Commander.js | 成熟稳定的 Node.js CLI 框架 |
| 测试 | Vitest | 快速、ESM 原生、TypeScript 友好 |
| 构建 | tsup | ESM/CJS 双格式输出，适合库开发 |
| 包管理 | pnpm | 单包项目，MVP 阶段无需 monorepo |

### 4.2 项目目录结构

> 架构决策：MVP 阶段采用单仓库单包（@nerve-io/hub）。core/api/mcp/cli/ui 均为包内模块，共享同一 package.json。理由：Nerve Hub 本质是一个本地服务，各模块是同一进程的不同入口，无需独立部署。未来如需拆分（如独立发布 MCP Server），再 monorepo 化。

hub/

├── src/

│   ├── core/                    # 核心引擎

│   │   ├── engine.ts            # Task Manager, State Store, DAG

│   │   ├── storage.ts           # SQLite 存储层

│   │   ├── events.ts            # 事件总线

│   │   └── models.ts            # 数据模型 (Zod schemas)

│   │

│   ├── api/                     # REST API 层

│   │   ├── routes/              # API 路由

│   │   ├── middleware/          # 认证、日志、错误处理

│   │   └── index.ts

│   │

│   ├── mcp/                     # MCP Server

│   │   ├── tools.ts             # MCP Tools 定义

│   │   ├── resources.ts         # MCP Resources 定义

│   │   ├── prompts.ts           # MCP Prompts 定义

│   │   └── index.ts

│   │

│   ├── cli/                     # CLI 命令

│   │   ├── commands/            # start, init, mcp, task, project

│   │   └── index.ts

│   │

│   ├── ui/                      # 人工中继 Web UI（未来迭代）

│   │   └── index.html

│   │

│   └── index.ts                 # 主入口

│

├── package.json                 # name: "@nerve-io/hub"

├── tsconfig.json

├── vitest.config.ts

├── tsup.config.ts               # 构建配置（ESM + CJS + CLI bin）

└── README.md

### 4.3 核心流程

流程一：Agent 创建并执行任务

Claude Code                    Nerve                       Codex CLI

│                             │                             │

│  create_task(title, ...)    │                             │

│  ─────────────────────────► │                             │

│                             │  [存储任务]                  │

│  { taskId, status:pending } │                             │

│  ◄───────────────────────── │                             │

│                             │                             │

│  update_task(id, running)   │                             │

│  ─────────────────────────► │                             │

│                             │  [Event: task.started]      │

│                             │  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─►│ (SSE 通知)

│                             │                             │

│  (执行任务...)               │                             │

│                             │                             │

│  update_task(id, done,      │                             │

│    result={...})            │                             │

│  ─────────────────────────► │                             │

│                             │  [Event: task.completed]    │

│                             │  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─►│

│                             │                             │

│                             │  query_tasks(status=pending)│

│                             │  ◄───────────────────────── │

│                             │  [返回可执行任务列表]         │

│                             │  ─────────────────────────► │

流程二：人工中继模式

Nerve                           Human (浏览器)

│                             │

│  [Agent 完成编码，结果无法   │

│   自动传递给黑盒平台]        │

│                             │

│  task.status → waiting      │

│  task.requiresHumanAction   │

│    = "将以下代码粘贴到       │

│       OpenClaw 平台执行"     │

│                             │

│  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─►│ (Web UI 通知)

│                             │

│                             │  [人类在 OpenClaw 执行]

│                             │  [人类将结果录入 UI]

│                             │

│  ◄──────────────────────────│  submit_human_result()

│                             │

│  task.status → running      │

│  task.assignee → codex-cli  │

│                             │

│  [继续自动化流程...]          │

### 4.4 MCP 集成方案

MCP Server 核心代码结构

// src/mcp/index.ts

import { McpServer, ResourceTemplate } from '@modelcontextprotocol/sdk/server/mcp.js';

import { StdioServerTransport } from '@modelcontextprotocol/sdk/server/stdio.js';

import { z } from 'zod';

// Hub Core 注入

import { NerveCore } from '../core/engine.js';

export async function createMCPServer(core: NerveCore) {

const server = new McpServer({

name: 'nerve',

version: '1.0.0',

});

// ─── Tools ───

server.registerTool('create_task', {

title: 'Create Task',

description: '在 Nerve 中创建一个新任务',

inputSchema: {

projectId: z.string().describe('项目 ID'),

title: z.string().describe('任务标题'),

description: z.string().optional().describe('任务描述'),

type: z.enum(['code','review','test','deploy','research','custom']),

priority: z.enum(['critical','high','medium','low']).optional(),

assignee: z.string().optional().describe('分配给哪个 Agent'),

dependencies: z.array(z.string()).optional().describe('前置任务 ID'),

},

}, async (params) => {

const task = await core.tasks.create(params);

return {

content: [{ type: 'text', text: JSON.stringify(task, null, 2) }],

};

});

server.registerTool('update_task', {

title: 'Update Task',

description: '更新任务状态、进度或结果',

inputSchema: {

taskId: z.string(),

status: z.enum(['pending','running','blocked','waiting','done','failed']).optional(),

progress: z.number().min(0).max(100).optional(),

result: z.object({

type: z.enum(['file','url','text','artifact']),

path: z.string().optional(),

content: z.string().optional(),

summary: z.string().optional(),

}).optional(),

},

}, async (params) => {

const { taskId, ...updates } = params;

const task = await core.tasks.update(taskId, updates);

return {

content: [{ type: 'text', text: JSON.stringify(task, null, 2) }],

};

});

server.registerTool('query_tasks', {

title: 'Query Tasks',

description: '查询任务列表，支持按状态、项目、分配者筛选',

inputSchema: {

projectId: z.string().optional(),

status: z.enum(['pending','running','blocked','waiting','done','failed']).optional(),

assignee: z.string().optional(),

type: z.string().optional(),

},

}, async (params) => {

const tasks = await core.tasks.query(params);

return {

content: [{ type: 'text', text: JSON.stringify(tasks, null, 2) }],

};

});

// ─── Resources ───

server.registerResource(

'task-board',

'taskboard://{projectId}',

{ title: 'Task Board', description: '项目看板视图' },

async (uri, { projectId }) => {

const board = await core.projects.getBoard(projectId);

return {

contents: [{

uri: uri.href,

mimeType: 'application/json',

text: JSON.stringify(board, null, 2),

}],

};

}

);

server.registerResource(

'agent-tasks',

new ResourceTemplate('tasks://{agentId}', { list: undefined }),

{ title: 'Agent Tasks', description: '某个 Agent 的任务列表' },

async (uri, { agentId }) => {

const tasks = await core.tasks.query({ assignee: agentId });

return {

contents: [{ uri: uri.href, text: JSON.stringify(tasks, null, 2) }],

};

}

);

// ─── Prompts ───

server.registerPrompt('start-task', {

title: 'Start Task',

description: '引导 Agent 开始一个新任务',

argsSchema: {

taskDescription: z.string().describe('任务描述'),

},

}, ({ taskDescription }) => ({

messages: [{

role: 'user',

content: { type: 'text', text:

`你需要完成以下任务。请先通过 Nerve 查询相关上下文，然后开始执行。\n\n` +

`任务: ${taskDescription}\n\n` +

`协作步骤:\n` +

`1. 调用 query_tasks 了解当前项目状态\n` +

`2. 如需创建子任务，调用 create_task\n` +

`3. 开始执行后，调用 update_task 将状态改为 running\n` +

`4. 完成后，调用 update_task 回填结果并将状态改为 done`

},

}],

}));

return server;

}

各平台接入配置示例

Claude Code (.mcp.json):

{

"mcpServers": {

"nerve": {

"command": "npx",

"args": ["-y", "@nerve-io/hub", "--project", "./.nerve"]

}

}

}

Cursor (.cursor/mcp.json):

{

"mcpServers": {

"nerve": {

"command": "npx",

"args": ["-y", "@nerve-io/hub", "--project", "./.nerve"]

}

}

}

Codex CLI (.codex/config.toml):

[mcp_servers.nerve]

command = "npx"

args = ["-y", "@nerve-io/hub", "--project", "./.nerve"]

### 4.5 存储方案

SQLite Schema:

-- 项目表

CREATE TABLE projects (

id          TEXT PRIMARY KEY,

name        TEXT NOT NULL,

description TEXT,

metadata    TEXT DEFAULT '{}',  -- JSON

created_at  TEXT NOT NULL,

updated_at  TEXT NOT NULL

);

-- 任务表

CREATE TABLE tasks (

id            TEXT PRIMARY KEY,

project_id    TEXT NOT NULL REFERENCES projects(id),

parent_id     TEXT REFERENCES tasks(id),

title         TEXT NOT NULL,

description   TEXT,

type          TEXT NOT NULL DEFAULT 'custom',

priority      TEXT NOT NULL DEFAULT 'medium',

status        TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending',

assignee      TEXT,

progress      INTEGER DEFAULT 0,

result        TEXT,             -- JSON

error         TEXT,

dependencies  TEXT DEFAULT '[]', -- JSON array

metadata      TEXT DEFAULT '{}',

tags          TEXT DEFAULT '[]',

created_at    TEXT NOT NULL,

updated_at    TEXT NOT NULL,

started_at    TEXT,

completed_at  TEXT

);

CREATE INDEX idx_tasks_project ON tasks(project_id);

CREATE INDEX idx_tasks_status ON tasks(status);

CREATE INDEX idx_tasks_assignee ON tasks(assignee);

CREATE INDEX idx_tasks_parent ON tasks(parent_id);

-- 事件表

CREATE TABLE events (

id          TEXT PRIMARY KEY,

project_id  TEXT NOT NULL REFERENCES projects(id),

channel     TEXT NOT NULL,

type        TEXT NOT NULL,

source      TEXT NOT NULL,

payload     TEXT DEFAULT '{}',

timestamp   TEXT NOT NULL

);

CREATE INDEX idx_events_project ON events(project_id);

CREATE INDEX idx_events_timestamp ON events(timestamp);

-- 状态变更日志

CREATE TABLE state_logs (

id          TEXT PRIMARY KEY,

task_id     TEXT NOT NULL REFERENCES tasks(id),

field       TEXT NOT NULL,

old_value   TEXT,

new_value   TEXT,

actor       TEXT NOT NULL,

timestamp   TEXT NOT NULL

);

CREATE INDEX idx_state_logs_task ON state_logs(task_id);

为什么选 SQLite：

- 零配置、零依赖，单文件部署

- 本地优先场景下的最佳选择

- 并发读性能优秀（WAL 模式）

- 足以支撑个人/小团队的 Agent 协作场景

- 未来可无缝迁移到 PostgreSQL（通过 Drizzle ORM）

## 五、落地路线图

### 5.1 分阶段实施计划

Phase 0：基础搭建（1 周）

目标：项目脚手架 + 开发环境

☐ 初始化项目（hub/）

☐ 配置 TypeScript、ESLint、Vitest

☐ 搭建 src/core/ 模块骨架

☐ 定义 Zod 数据模型

☐ SQLite 存储层 + Drizzle ORM 集成

☐ 基础 Task CRUD 操作

交付物：可通过单元测试的 core 包

Phase 1：MVP（2-3 周）

目标：最小可运行版本，验证核心价值

☐ src/core/：Task Manager + State Store + 事件总线

☐ src/api/：Fastify REST API（任务 CRUD + 项目看板）

☐ src/mcp/：MCP Server（stdio 传输）

  - Tools: create_task, update_task, query_tasks, get_task

  - Resources: taskboard, agent-tasks

☐ src/cli/：nerve-hub start 启动服务器

☐ 端到端测试：Claude Code ↔ Nerve ↔ Cursor

交付物：可通过 Claude Code 和 Cursor 实际使用的 MCP Server

Phase 2：协作增强（2 周）

目标：多 Agent 协作场景验证

☐ 任务依赖图（DAG）+ 自动调度

☐ 事件流（SSE 推送）

☐ MCP Streamable HTTP 传输（多 Agent 共享）

☐ Codex CLI 接入验证

☐ 状态变更审计日志

☐ MCP Prompts（协作引导）

交付物：3+ Agent 平台同时协作的 Demo

Phase 3：人工中继 + UI（2 周）

目标：覆盖自动化断点

☐ 极简 Web UI（看板视图）

☐ 人工审批/录入流程

☐ 任务状态 waiting → 人工操作 → running

☐ 版本快照功能

交付物：完整的人机协作闭环

Phase 4：生态化（持续）

☐ npm 发布 @nerve-io/hub

☐ A2A 协议适配层

☐ VS Code 扩展

☐ 插件系统（自定义 Tool/Resource）

☐ Docker 部署方案

☐ PostgreSQL 适配

### 5.2 MVP 范围定义

MVP 包含：

- ✅ 任务 CRUD（创建、查询、更新、删除）

- ✅ 项目管理（创建、列表）

- ✅ MCP Server（stdio 传输，5 个 Tools + 2 个 Resources）

- ✅ REST API（任务 + 项目端点）

- ✅ SQLite 持久化

- ✅ Claude Code + Cursor 接入验证

MVP 不包含（后续迭代）：

- ❌ 任务依赖图（DAG）

- ❌ 事件流（SSE）

- ❌ Streamable HTTP 传输

- ❌ Web UI

- ❌ 人工中继模式

- ❌ A2A 协议支持

- ❌ GraphQL

### 5.3 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| MCP 协议频繁变更 | API 不兼容 | 锁定 SDK 版本，关注 changelog，抽象适配层 |
| Agent 平台 MCP 实现差异 | 接入成本高 | 优先支持 Claude Code + Cursor，抽象平台差异 |
| SQLite 并发写入瓶颈 | 多 Agent 同时写入冲突 | WAL 模式 + 写队列 + 未来迁移 PostgreSQL |
| 市场定位被大厂覆盖 | Google A2A 扩展状态管理 | 快速占领"轻量级、本地优先"生态位 |
| Agent 不会主动使用 | 接入了但不用 | MCP Prompts 引导 + 文档 + 示例项目 |
| 品牌命名冲突 | "Nerve" / "nerve-io" 可能与其他项目冲突 | 已确认 npm @nerve-io 和 GitHub nerve-io 可用；持续监控 |

## 六、竞品对比与差异化

### 6.1 与现有方案的对比

| 维度 | Nerve | LangGraph | CrewAI | A2A Protocol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定位 | 独立状态协调层 | 编排框架 | 编排框架 | 通信协议 |
| 框架无关 | ✅ 任何 Agent | ❌ 仅 LangChain | ❌ 仅 CrewAI | ✅ 任何 Agent |
| 状态持久化 | ✅ SQLite/PG | ✅ Checkpoint | ❌ 内存 | ❌ 无 |
| MCP 原生 | ✅ MCP Server | ❌ | ❌ | ❌ |
| 任务生命周期 | ✅ 完整 | ⚠️ 图内 | ⚠️ 基础 | ❌ |
| 人工介入 | ✅ 中继模式 | ⚠️ 有限 | ❌ | ❌ |
| 学习成本 | 低（API 即学即用） | 高（图论 + 状态设计） | 中 | 低 |
| 部署复杂度 | 极低（单命令启动） | 中 | 中 | N/A |

### 6.2 核心差异化

- 框架无关：不绑定任何 Agent 框架，通过标准 API + MCP 接入

- 本地优先：零配置启动，SQLite 单文件，适合个人开发者

- 碳硅协同：从人工中继到全自动化，平滑过渡，人类始终是协作网络中的一等公民

- 协议兼容：同时支持 MCP（工具接入）和 REST API（通用接入），预留 A2A 适配

## 七、快速启动（MVP 完成后的使用方式）

### 安装

# 全局安装

npm install -g @nerve-io/hub

# 初始化项目

nerve-hub init my-project

# 启动服务器

nerve-hub start

### Claude Code 接入

# 自动配置 MCP

nerve-hub mcp setup claude-code

# 或手动配置

claude mcp add nerve-hub -- npx @nerve-io/hub mcp --project ./.nerve

### 在 Claude Code 中使用

> 帮我查看当前项目的任务看板

(Claude Code 调用 taskboard://my-project Resource)

> 我要开始实现用户认证模块

(Claude Code 调用 create_task Tool)

> 认证模块已完成，测试全部通过

(Claude Code 调用 update_task Tool，回填结果)

## 附录

### A. 参考资料

- [MCP 官方规范 (2025-06-18)](https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18)

- [MCP TypeScript SDK](https://github.com/modelcontextprotocol/typescript-sdk)

- [Claude Code MCP 文档](https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/mcp)

- [Cursor MCP 文档](https://cursor.com/docs/context/mcp)

- [Codex CLI MCP 文档](https://developers.openai.com/codex/mcp)

- [Google A2A Protocol](https://github.com/google/A2A)

- [Drizzle ORM](https://orm.drizzle.team)

- [Fastify](https://fastify.dev)

### B. 术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Nerve Hub | nerve-io 组织下的第一个项目，AI Agent 状态总线，npm 包名 @nerve-io/hub |
| MCP | Model Context Protocol，Anthropic 提出的 AI 工具接入标准 |
| A2A | Agent-to-Agent Protocol，Google 提出的 Agent 间通信标准 |
| Agent | AI 智能体，如 Claude Code、Cursor、Codex CLI 等 |
| Resource | MCP 中的资源概念，类似文件的可读数据 |
| Tool | MCP 中的工具概念，Agent 可调用的函数 |
| Prompt | MCP 中的提示模板，引导 Agent 行为 |
| DAG | 有向无环图，用于表示任务依赖关系 |
| Human Relay | 人工中继，人类在自动化断点处手动完成数据传递 |
| 碳硅协同 | Nerve 的核心理念，碳基智慧（人类）与硅基智能（AI）通过标准化通路协同工作 |